Утверждаю

Генеральный директор

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

_____________________ /В.А. Лялькин/

«_____» ______________ 2023 г.

Паспорт инвестиционного проекта

Модернизация ИСУ верхнего уровня

ПАО «Мордовская энергосбытовая компания»

г. Саранск

2023 г.

| Наименование инвестиционного проекта | # Модернизация ИСУ верхнего уровня ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» |
| --- | --- |
| Идентификатор инвестиционного проекта | N_MESK03 |
| Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | В целях исполнения требований Правил предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных системы учета электрической энергии (мощности), утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2020 года № 890, Указа Президента Российской Федерации от 01 мая 2022 года № 250 необходимо приобрести аппаратный комплекс для гарантированного и отказоустойчивого функционирования интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) и обеспечения информационной безопасности. Инвестиционный проект будет реализован в 2024 – 2026 годах. Мероприятия по приобретению модернизации аппаратного обеспечения ИСУ верхнего уровня ПАО «Мордовская энергосбытовая компания» направлены на выполнение требований законодательства российской Федерации, обеспечение непрерывного доступа к минимальному набору функций интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности), снижение вероятности полного выхода из строя аппаратного оборудования ИСУ, а также повышению эффективности работы предприятия. |
| Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности | Данный инвестиционный проект выполняется в рамках выполнения мероприятий технического характера гарантирующим поставщиком, в части создания современной интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) и повышения уровня информационной безопасности в процессе ее эксплуатации. Реализация проекта рассчитана в течение 2024 - 2026 годов. Стоимость проекта рассчитана на основании коммерческих предложений: 2024 год: - Серверное оборудование: ООО «АйТи»; - Межсетевые экраны: ООО «БизнесПро»; - Коммутаторы: ООО «БизнесПро»; 2025 год: - SAS SSD накопители: ООО «АйТи»; 2026 год: - SAS SSD накопители: ООО «АйТи»; Итоговая стоимость проекта составит 9,18 млн. руб. |
| Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работ, а также ввода основных средств по кварталам, с указанием для уже реализуемых инвестиционных проектов отчетных данных за предыдущий и текущий годы | Данная информация представлена в формах в соответствии с Приказом № 728 от 28 июля 2016 г. «Об утверждении форм раскрытия субъектами оперативно – диспетчерского управления в электроэнергетике информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу), правил заполнения указанных форм и требований к их форматам раскрытия. |
| Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ, услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта | Проект инвестиционной программы будет реализован в 2024 - 2026 годах. В 1 квартале 2024 г. проект профинансирован в размере 3,642 млн. руб. |
| Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом по строительству (реконструкции, модернизации, техническому перевооружению и (или) демонтажу) объектов электроэнергетики | Изменений предельно допустимых значений технологических параметров функционирования ЕЭС России не произойдёт. |
| Карта – схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, а также смежных существующих и запланированных в рамках проекта инвестиционной программы объектов электроэнергетики. Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение и (или) демонтаж) которых предусматривается инвестиционным проектом, должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством о градостроительной деятельности к картам планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения соответствующих схем территориального планирования. Информационное наполнение карты-схемы должно отвечать требованиям нормативных документов, предъявляемым к картографическим материалам. Карта-схема формируется на базе слоев цифровой картографической основы | Система будет использоваться в центральном отделении (г. Саранск, ул. Большевистская, д. 117а). Не требуется |

Ответственный исполнитель по инвестиционному проекту и его контактные данные.

ФИО: Павлов Андрей Анатольевич

Должность: Технический директор

Email: paa@mesk.ru

Тел.: (8342)23-48-03